## Slide 1
LERNDOKUMENTATION – MODUL 158 | LB2
Migration von MariaDB zu PostgreSQL
Softwaremigration einer produktiven Datenbank
TEAM
Aidan Hanson · Fynn Tschäppät
MODUL / KLASSE
Modul 158 – Inf2024d
DATUM
24. Juni 2026
Notes: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Präsentation im Rahmen des Moduls 158, Softwaremigration. Wir sind Aidan Hanson und Fynn Tschäppat aus der Klasse Inf2024d und stellen Ihnen heute unser LB2-Projekt vor: die Migration einer produktiven MariaDB-Datenbank zu PostgreSQL. Im Anschluss an die Präsentation zeigen wir Ihnen das Ergebnis in einer Live-Demonstration und stehen für Fachfragen zur Verfügung.

## Slide 2
AGENDA
Was wir Ihnen heute zeigen
01
Projektübersicht
Ausgangslage, Auftrag und Zielsetzung
02
Projektablauf
Vorgehen in vier Phasen – KW17 bis KW27
03
Technische Umsetzung
Systeme, Migrationsstrategie, Datenmapping
04
Ergebnisse & Vergleich
Vorher / Nachher und Testresultate
05
Herausforderungen
Probleme und Lösungsansätze
06
Reflexion & Live-Demo
Lessons Learned und Vorführung des Systems
02 / 12
Notes: Unsere Präsentation gliedert sich in sechs Teile. Zuerst geben wir Ihnen einen Überblick über das Projekt und den Auftrag. Danach erklären wir den Projektablauf in den vier Phasen. Anschliessend gehen wir auf die technische Umsetzung ein, also die eingesetzten Systeme, die gewählte Migrationsstrategie und das Datenmapping. Danach zeigen wir die Ergebnisse im Vorher-Nachher-Vergleich, sprechen über aufgetretene Herausforderungen und schliessen mit unserer Reflexion sowie einer Live-Demonstration des migrierten Systems ab.

## Slide 3
PROJEKTÜBERSICHT
Ausgangslage, Definition und Auftrag
1
Ausgangslage
• Interne Webapplikation speichert Geschäfts- und Benutzerdaten in MariaDB
• Steigende Anforderungen an Stabilität, Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit
2
Was ist Softwaremigration?
Die kontrollierte Überführung von Daten und Systemen von einer Plattform auf eine andere – unter Beibehaltung von Funktionalität und Datenintegrität.
Projektauftrag
ZIEL
Bestehende MariaDB-Datenbank vollständig nach PostgreSQL migrieren – Struktur, Daten und zentrale Einstellungen.
ABGRENZUNG
Keine Neuentwicklung der Applikation, keine grossen Anpassungen an UI oder Geschäftsprozessen.
ERWARTETES ERGEBNIS
Funktionierende PostgreSQL-Datenbank mit vollständig übernommenen, validierten Daten.
03 / 12
Notes: Ausgangspunkt des Projekts ist eine intern genutzte Webapplikation, deren Daten in einer MariaDB-Datenbank gespeichert sind. Da die Anforderungen an Stabilität, Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit steigen, wurde geprüft, ob ein Wechsel auf PostgreSQL sinnvoll ist. Unter Softwaremigration versteht man die kontrollierte Überführung von Daten und Systemen von einer Plattform auf eine andere, wobei Funktionalität und Datenintegrität erhalten bleiben müssen. Der Projektauftrag bestand konkret darin, die Datenbankstruktur und alle Daten nach PostgreSQL zu überführen. Eine Neuentwicklung der Applikation oder grossen Änderungen an der Oberfläche gehörten explizit nicht zum Projektumfang.

## Slide 4
PROJEKTABLAUF
Vorgehen in vier Phasen (KW 17 – KW 27)
1
Initialisierung
Ausgangslage, Auftrag und Stakeholder
KW 17
2
Konzept
Migrationsstrategie & Zielarchitektur erstellt
KW 18–21
3
Realisierung
Aufbau, Migration und Tests durchgeführt
KW 22–24
4
Einführung
Produktivmigration & Projektabschluss
KW 25–27
04 / 12
Notes: Das Projekt wurde in vier Phasen ähnlich dem HERMES-Vorgehensmodell durchgeführt. In der Initialisierungsphase in Kalenderwoche 17 wurden Ausgangslage, Projektauftrag und Stakeholder definiert. In der Konzeptphase, von Kalenderwoche 18 bis 21, wurden die Migrationsstrategie und die Zielarchitektur festgelegt – dieser Meilenstein hiess 'Konzept erstellt'. In der Realisierungsphase, Kalenderwoche 22 bis 24, wurde die Testumgebung aufgebaut, die Testmigration erfolgreich durchgeführt und anschliessend die Produktivmigration abgeschlossen. Die Einführungsphase in Kalenderwoche 25 bis 27 umfasste die finale Dokumentation und den offiziellen Projektabschluss.

## Slide 5
TECHNISCHE UMSETZUNG
Systemlandschaft
DB
Quellsystem
• MariaDB 10.6
• 25 Tabellen, 8 Views
• 12 Stored Procedures
• 7 Trigger
• ca. 18 GB Datenvolumen
DB
Zielsystem
• PostgreSQL 16
• Funktional identisches Modell
• JSONB, CTEs & erweiterte Indizes
• Migration via pgloader
Werkzeuge:
Docker & Docker Compose · pgloader · WSL2 (lokale Testumgebung) · pgAdmin
05 / 12
Notes: Für die technische Umsetzung haben wir folgende Systemlandschaft eingesetzt: Das Quellsystem ist eine MariaDB 10.6 mit 25 Tabellen, 8 Views, 12 Stored Procedures, 7 Triggern und einem Datenvolumen von rund 18 Gigabyte. Als Zielsystem dient PostgreSQL in Version 16, welches funktional dasselbe Datenmodell abbildet, aber zusätzlich moderne Features wie JSONB, Common Table Expressions und erweiterte Indexierungsfunktionen unterstützt. Die eigentliche Migration der Daten erfolgte mit dem Tool pgloader. Als Infrastruktur kam Docker mit Docker Compose zum Einsatz, die lokale Testumgebung wurde unter WSL2 aufgebaut, und für die Verwaltung der Datenbanken nutzten wir pgAdmin.

## Slide 6
TECHNISCHE UMSETZUNG
Migrationsstrategie: Big Bang vs. Parallelbetrieb
Kriterium | Big Bang | Parallelbetrieb
Datensicherheit | Mittel | Hoch
Dauer | Kurz | Mittel
Risiko | Hoch | Niedrig
Aufwand | Niedrig | Hoch
Entscheid
Big-Bang-Migration
Gewählt für diese Proof-of-Concept-Migration, da: • Aufwand gering bleibt • Migration in kontrollierter Umgebung erfolgt • kein Parallelbetrieb nötig ist • nach Migration umfassend validiert wird
Beim Big Bang wird das alte System vollständig abgeschaltet und direkt durch PostgreSQL ersetzt – schneller, aber mit höherem Risiko bei Problemen während der Umstellung.
06 / 12
Notes: Für die Migration standen zwei Strategien zur Auswahl: die Big-Bang-Migration und der Parallelbetrieb. Beim Parallelbetrieb laufen beide Datenbanken eine Zeit lang gleichzeitig, was sicherer ist, aber deutlich mehr Aufwand und Ressourcen erfordert. Beim Big Bang wird das alte System direkt abgeschaltet und ersetzt, was schneller geht, aber ein höheres Risiko mit sich bringt. Wir haben uns für die Big-Bang-Strategie entschieden, da es sich um eine Proof-of-Concept-Migration in einer kontrollierten Umgebung handelt. Der Aufwand bleibt dadurch gering, ein Parallelbetrieb ist nicht nötig, und wir konnten nach der Migration die Daten umfassend validieren.

## Slide 7
TECHNISCHE UMSETZUNG
Datenmapping: MariaDB → PostgreSQL
MariaDB | PostgreSQL
INT | INTEGER
AUTO_INCREMENT | SERIAL
DATETIME | TIMESTAMP
TINYINT(1) | BOOLEAN
DECIMAL | NUMERIC
BLOB | BYTEA
Validierung nach der Migration
✓
Count-Abfragen
Anzahl Datensätze je Tabelle abgeglichen
✓
Duplicate-Check
Prüfung auf doppelte Datensätze
✓
Fremdschlüssel-Check
Referenzielle Integrität kontrolliert
07 / 12
Notes: Ein zentraler Bestandteil des Migrationskonzepts war das Datenmapping zwischen den Datentypen von MariaDB und PostgreSQL. Zum Beispiel wird INT zu INTEGER, AUTO_INCREMENT zu SERIAL, DATETIME zu TIMESTAMP, TINYINT(1) zu BOOLEAN, DECIMAL zu NUMERIC und BLOB zu BYTEA umgewandelt. Diese Konvertierungen erfolgten automatisiert während der Transformationsphase. Nach jeder Migration wurde die Datenübernahme validiert: Mit Count-Abfragen haben wir die Anzahl Datensätze je Tabelle verglichen, mit einem Duplicate-Check mögliche doppelte Einträge geprüft und mit einem Fremdschlüssel-Check die referenzielle Integrität zwischen den Tabellen sichergestellt.

## Slide 8
ERGEBNISSE
Vorher / Nachher im Vergleich
Kriterium | Vorher (MariaDB) | Nachher (PostgreSQL)
Datenbank | MariaDB 10.6 | PostgreSQL 16
Stabilität | Gut | Sehr gut
Erweiterbarkeit | Mittel | Sehr gut
Moderne Features | – | JSONB, CTEs, erw. Indizes
Fazit
Alle Daten wurden erfolgreich migriert und vollständig validiert.
✓
Integrationstests
bestanden
✓
Systemtests
bestanden
✓
Abnahmetests
bestanden
08 / 12
Notes: Im direkten Vergleich zeigt sich der Mehrwert der Migration deutlich: Die Stabilität verbesserte sich von gut auf sehr gut, die Erweiterbarkeit von mittel auf sehr gut, und mit PostgreSQL stehen nun moderne Features wie JSONB, Common Table Expressions und erweiterte Indexierung zur Verfügung, die MariaDB in dieser Form nicht bietet. Am wichtigsten ist jedoch: Alle Daten wurden erfolgreich migriert und vollständig validiert. Sowohl die Integrationstests als auch die Systemtests und die Abnahmetests durch den Auftraggeber wurden erfolgreich bestanden, womit die Datenbank für den produktiven Einsatz freigegeben werden konnte.

## Slide 9
HERAUSFORDERUNGEN
Probleme und Lösungsansätze
1
Port-Problem bei pgloader
PROBLEM
Der PostgreSQL-Container lief, doch der benötigte Port war nicht freigegeben – pgloader konnte keine Verbindung zur Zieldatenbank aufbauen.
LÖSUNG
Docker-Konfiguration analysiert und das Port-Mapping korrekt angepasst. Danach liess sich die Verbindung erfolgreich herstellen.
2
Inkompatibles Docker-Image
PROBLEM
Das Image postgres:latest war nicht kompatibel mit unserer Umgebung und führte zu Startproblemen des Containers.
LÖSUNG
Wechsel auf die fixe Version postgres:16, wodurch der Container stabil und reproduzierbar lief.
09 / 12
Notes: Während der Realisierung sind wir auf zwei konkrete Herausforderungen gestossen. Erstens: Bei der Vorbereitung der Migration trat ein Verbindungsproblem auf – der PostgreSQL-Container lief zwar, aber der benötigte Port war nicht freigegeben, sodass pgloader keine Verbindung zur Zieldatenbank herstellen konnte. Nach der Analyse der Docker-Konfiguration haben wir das Port-Mapping angepasst, woraufhin die Verbindung erfolgreich funktionierte. Zweitens stellte sich heraus, dass das Docker-Image postgres:latest nicht mit unserer Umgebung kompatibel war. Wir haben deshalb auf die fixe Version postgres:16 gewechselt, was den Container stabil und reproduzierbar machte.

## Slide 10
REFLEXION
Lessons Learned
★
Docker vertieft
Container, Volumes und Netzwerke besser verstanden
★
PostgreSQL kennengelernt
Unterschiede zu MariaDB und dessen Verwaltung gelernt
★
pgloader angewendet
Praktische Erfahrung mit dem Migrationstool gesammelt
★
Fehleranalyse verbessert
Verbindungs- und Portprobleme systematisch untersucht
★
Bedeutung von Tests erkannt
Datenvalidierung als zentraler Projektschritt
★
Dokumentation gestärkt
Technische Schritte strukturiert festgehalten
ANDERS MACHEN
Früher Parallelbetrieb zur Risikominimierung prüfen · mehr automatisierte statt manuelle Tests
10 / 12
Notes: Aus diesem Projekt nehmen wir wichtige Erkenntnisse mit. Wir haben unser Verständnis von Docker, insbesondere von Containern, Volumes und Netzwerken, deutlich vertieft. PostgreSQL haben wir im Vergleich zu MariaDB kennengelernt und praktische Erfahrung mit dem Migrationstool pgloader gesammelt. Unsere Fähigkeit zur Fehleranalyse hat sich durch die systematische Untersuchung von Verbindungs- und Portproblemen verbessert, und wir haben erkannt, wie wichtig Tests und Datenvalidierung für eine erfolgreiche Migration sind. Rückblickend würden wir einen früheren Parallelbetrieb zur Risikominimierung in Betracht ziehen und versuchen, mehr automatisierte statt manuelle Tests einzusetzen.

## Slide 11
ÜBERLEITUNG
Jetzt live: Die Migration in Aktion
Wir zeigen Ihnen jetzt die Migration im betriebsbereiten System.
1
Quelldatenbank MariaDB
Bestehende Daten und Struktur ansehen
2
Migration mit pgloader
Datenkonvertierung live ausführen
3
Zieldatenbank PostgreSQL
Migrierte Tabellen und Daten prüfen
4
Datenvergleich
Vorher / Nachher gegenüberstellen
Dauer
ca. 10 Minuten
Voraussetzung
System im Abgabezustand, betriebsbereit
11 / 12
Notes: Im Anschluss an diesen theoretischen Teil zeigen wir Ihnen die Migration nun live anhand des betriebsbereiten Systems im Abgabezustand. Konkret zeigen wir Ihnen die Quelldatenbank in MariaDB mit den bestehenden Daten, anschliessend führen wir die Migration mit pgloader live aus, prüfen danach die migrierten Tabellen und Daten in der PostgreSQL-Zieldatenbank und stellen abschliessend die Daten aus beiden Systemen gegenüber. Die Demonstration dauert rund zehn Minuten.

## Slide 12
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Wir freuen uns auf Ihre Fragen
TEAM
Aidan Hanson · Fynn Tschäppät
MODUL / KLASSE
Modul 158 – Inf2024d
Notes: Damit sind wir am Ende unserer Präsentation. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehen Ihnen nun gerne für Ihre Fachfragen zur Verfügung. Nochmals zur Erinnerung: Wir sind Aidan Hanson und Fynn Tschäppat aus der Klasse Inf2024d, und dies war unser LB2-Projekt im Modul 158 zum Thema Softwaremigration von MariaDB nach PostgreSQL.